# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

## 1. Título y Propósito

Nombre del proyecto: Woodbird — Tienda Web de Aves Decorativas de Madera.

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web de comercio electrónico destinada a la venta de aves decorativas fabricadas en madera.

El propósito principal es crear un espacio de venta online que permita a los usuarios conocer los productos disponibles, consultar sus características, seleccionar unidades y realizar compras mediante un sistema de pago integrado.

Woodbird busca aprovechar la oportunidad de comercializar productos artesanales y decorativos mediante un canal digital, ofreciendo una experiencia de compra sencilla, accesible y segura.

Además, el proyecto permitirá implementar y demostrar el funcionamiento de un proceso de compra completo, incluyendo la selección del producto, gestión del carrito, carga de datos del comprador y procesamiento del pago.

## 2. Objetivos Medibles (SMART)

- Diseñar y desarrollar un MVP funcional de la tienda web Woodbird dentro del período establecido para el proyecto académico.

- Implementar un catálogo digital que permita visualizar al menos 10 productos, mostrando nombre, imagen, descripción y precio.

- Desarrollar un carrito de compras funcional que permita agregar, quitar y modificar la cantidad de productos antes de realizar la compra.

- Integrar un sistema de pago que permita simular o procesar una transacción de compra de principio a fin.

- Implementar un proceso de checkout que permita al usuario ingresar sus datos y confirmar una compra.

- Realizar pruebas funcionales sobre el proceso de compra y pago antes de la presentación final del proyecto.

- Completar el desarrollo y presentar una versión funcional del sistema al finalizar el período académico establecido por la cátedra.

## 3. Riesgos de Alto Nivel

- Dificultades técnicas durante la integración con la plataforma o API de pagos.

- Problemas relacionados con la seguridad de los datos ingresados por los usuarios.

- Retrasos en el desarrollo que puedan afectar la implementación del sistema de pagos.

- Errores durante el proceso de compra, checkout o confirmación de transacciones.

- Cambios en los requisitos del proyecto durante el período de desarrollo.

- Limitaciones de las herramientas o servicios externos utilizados para procesar los pagos.

- Problemas de compatibilidad o funcionamiento entre el frontend, backend y base de datos.

## 4. Cronograma de Hitos

| Hito Principal | Fecha Estimada |
| --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución | Semana 1 |
| Definición del modelo de negocio y requerimientos | Semana 2 |
| Diseño de la interfaz y experiencia de usuario | Semana 3 |
| Desarrollo del catálogo y carrito de compras | Semana 5 |
| Desarrollo del backend y base de datos | Semana 7 |
| Integración del sistema de pagos | Semana 9 |
| Pruebas funcionales del proceso de compra | Semana 10 |
| Corrección de errores y ajustes finales | Semana 11 |
| Presentación de la versión final | Semana 12 |

## 5. Presupuesto Estimado

El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto académico es de $150.000 ARS.

El presupuesto contempla principalmente los recursos necesarios para el desarrollo y puesta en funcionamiento del prototipo, incluyendo:

- $80.000 ARS destinados al desarrollo y diseño del sistema.

- $30.000 ARS destinados a infraestructura, hosting y dominio.

- $20.000 ARS destinados a herramientas y servicios relacionados con la implementación del sistema de pagos.

- $20.000 ARS destinados a recursos gráficos, pruebas y contingencias.

El presupuesto es estimativo y podrá ajustarse de acuerdo con las herramientas y servicios utilizados durante el desarrollo.

## 6. Stakeholders Clave

- Desarrollador: responsable del análisis, diseño, programación, pruebas e implementación del sistema. (Reiss Jorge Nicolas)

- Project Manager: responsable de coordinar las actividades, administrar los recursos y realizar el seguimiento del proyecto. (Reiss Jorge Nicolas)

- Docente / Cátedra: responsable de evaluar, aprobar y realizar el seguimiento académico del proyecto. (Ibañez Erick)

- Clientes finales: usuarios que utilizarán la plataforma para consultar y adquirir los productos.

- Proveedor del servicio de pagos: plataforma externa encargada de procesar las transacciones realizadas por los clientes.

- Proveedor de hosting y dominio: dominio vía Donweb.

## 7. Autoridad del Project Manager

El Project Manager tendrá autonomía para organizar las actividades del equipo, distribuir tareas, establecer prioridades y realizar el seguimiento del cronograma.

### Decisiones Autónomas

- Asignación y reorganización de tareas dentro del equipo.

- Organización del cronograma de actividades.

- Selección de herramientas de desarrollo y gestión del proyecto.

- Definición de prioridades durante el desarrollo.

- Gestión de cambios menores que no afecten significativamente el alcance, presupuesto o fecha de entrega.

- Coordinación de las pruebas y correcciones del sistema.

### Requiere Aprobación

- Cambios importantes en el alcance del proyecto.

- Modificaciones significativas en el presupuesto.

- Incorporación de nuevas funcionalidades que alteren los objetivos originales.

- Cambios en la fecha final de presentación.

- Selección de servicios externos que impliquen costos adicionales significativos.

- Modificaciones que afecten los requisitos establecidos por la cátedra.

La autoridad final sobre los cambios que puedan afectar los objetivos académicos, el alcance general o la fecha de entrega corresponderá al docente responsable del proyecto.